附件4

攀枝花市经济和信息化局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（电子政务外网租赁费和协同办公平台运行维护费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门职能职责。

市大数据产业发展中心负责我市协同办公平台的运行维护管理，确保协同办公平台的正常运行。同时负责政务外网、政务云等基础设施建设和运维管理。

2．项目立项、资金申报的依据。

协同办公平台：根据《攀枝花市协同办公平台建设工作领导小组第二次会议纪要》（市委办议事纪要2013年35期）、《攀枝花市协同办公平台短信平台服务费用谈判会议纪要》、《攀枝花市协同办公运行维护采购会议纪要》及两办文件精神，市级财政承担协同办公平台运维经费及短信服务费总额的40%。电子政务外网：《攀枝花电子政务网建设合作合同》、《攀枝花市电子政务外网安全运营保障平台建设合同》和《攀枝花市电子政务外网IPV6升级改造及接入电路业务合作补充合同》，经市经济和信息化局党组会议研究同意。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按照市经济和信息化局《内部管理制度》执行，财务管理制度健全，该项目资金主要为全市85家单位提供电子政务外网专用光纤的传输服务；租赁2个互联网固定IP地址为攀枝花市协同办公平台使用；预留1户新增。

4．资金分配的原则及考虑因素。

根据合同约定支付方式及市经济和信息化局内部管理流程进行合同款项支付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

完成电子政务外网全年正常安全运行的省级年度目标考核任务，保障全市各单位业务系统和日常办公的正常运行。运维公司提供2名驻场服务人员，定期对软硬件设备进行巡检，解决各级用户使用中的问题，制作发放数字证书，短信提醒服务正常发送。确保协同办公平台的正常稳定运行，为全市各级党政机关提供内部办公服务。

2．项目应实现的具体绩效目标。

保障全市电子政务外网全年正常运行不中断，各依托电子政务外网建设的行业专网和业务系统正常运行，按月支付相关费用。协同办公平台运维公司有2名驻场服务人员，全年定期不定期对软硬件设备巡检8次；每日通过电话、QQ工作群等方式处理各类平台使用咨询问题60件次；全年制作、更新数字证书1100个；全年发送公文处理短信350万条。

3．申报内容是否与实际相符。

2021年电子政务外网租赁项目和协同办公平台运营维护项目申报目标与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

电子政务外网租赁项目严格按照资金申报程序进行了申报，市财政局对经费进行了核算批复。协同办公平台自2014年建成投入使用后，年度运行维护费及短信服务费就纳入年度常规预算，申报前请市财政局经办科室进行核算。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

电子政务外网租赁项目资金来源渠道为市财政预算经费。协同办公平台运行维护项目资金来源为财政预算资金，市级财政承担40%经费，县（区）和钒钛产业园区承担60%经费。

2．资金到位。

2021年电子政务外网网络租赁费共53.65万元，协同办公平台运行维护项目资金30.9万元。

3．资金使用。

2021年全年向电信公司支付电子政务外网网络租赁费53.65万元。2021年协同办公平台运行维护费支出30.9万元，其中：协同办公平台托管电费支付19.92万元，年度运维费3.42万元，向联通、移动、电信三家运营商支付短信服务费7.56万元。市电子政务外网网络租赁费和协同办公平台运行维护费支出严格按照经费支出范围、支出标准、支出相关要求进行支付，支出合法合规，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理相对比较规范，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由具体业务科室负责协同办公平台运维管理，保证协同办公平台的正常稳定运行。

（二）项目管理情况。

严格按照项目管理规定，并征求市财政局政府采购监督管理科意见建议，分别与运维公司川大智胜和短信服务提供商（移动公司、电信公司、联通公司）签订服务合同。

（三）项目监管情况。

严格执行项目监管要求，在项目审批实施过程中积极邀请驻局纪检监察组指导开展工作，严格按照监管程序和要求组织开展相关工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

市政务外网已实现5个县（区）、49个乡镇（街办）全覆盖，乡镇覆盖率100%；接入92个村组（社区），村组覆盖率26%，政务外网接入单位用户数约700个。2021年度，运维公司提供2名驻场服务人员，全年定期不定期对软硬件设备巡检5次；每日通过电话、QQ工作群等方式处理各类平台使用咨询问题60件次；全年发送公文处理短信超300万条。

（二）项目效益情况。

2020年度，全年电子政务外网稳定运行，完成省上考核任务，各依托电子政务外网建设的行业专网和业务系统正常运行，按月支付相关费用。协同办公平台正常稳定运行，提升全市各级党政机关和企事业单位办公效率，节约办公成本。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目的实施，确保了我市协同办公平台的正常稳定运行，解决了各级用户在使用中的各类问题，提高了全市各级党政机关和企事业单位办公效率，节约办公成本。完成年度目标工作任务，项目决策、项目管理、项目绩效合法合规合理。

（二）存在的问题。

短信服务费是以上一年度短信发送量为基础进行测算，且短信数量呈现逐年递增的情况，每年申报的短信服务费略有增加。

（三）相关建议。

继续加强经费保障。